招标编号：豫档馆2021--001

招标文件

河南省档案馆

2021年 01月11日

- 总目录

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- （一）投标人须知前附表

- （二）投标人须知

- A  说明

- B  招标文件说明

- C  投标文件的编写

- D  投标文件的递交

- E  开标与评标

- F  定标

- 第三部分 工程量清单

- 第四部分 评标办法

- 第五部分 合同文本

- 第六部分 附件（投标文件格式）

商务投标文件附件

附件1  投标函

附件2  开标结果确认承诺书

附件3  法定代表人身份证明

附件4  授权委托书

附件5  关于投标人为河南省档案馆办公楼消防改造项目提供物资的资格证明文件

5-1  关于资格的声明函

5-2  投标人的资格声明

- 第一部分 招标公告

河南省档案馆(老馆)消防改造项目进行竞争性招标，邀请合格的投标人前来投标。
1.招标编号：豫档馆2021--001
2.项目名称：河南省档案馆消防改造项目
3.施工工期：自合同签订之日起30日内
4.投标地点：河南省档案馆
5.投标截止时间：2021年01月18日09：00（北京时间），只接受纸质文本，文本要求见后文，逾期收到或不符合本文件规定的投标文件恕不接受。
6.开标时间：2021年01月18日09：00（北京时间）
 开标地点：河南省档案馆安全保障处
7.联系方式：
单   位：河南省档案馆
地   址：河南省郑州市金水路17号
联 系 人：焦先生
电   话： 0371-65902125

河南省档案馆
                            2021年01月11日

- 第二部分 投标人须知前附表及投标人须知

- （一）投标人须知前附表

本表是投标人须知细则，招标文件中其他部分如与本表冲突，应以本表为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 |  |
| 1.1 | 招标人 | 名称：河南省档案馆 |
| 1.2 | 招标机构 | 名称：河南省档案馆 联系人及联系方式：焦先生 0371--65902125 |
| 1.3 | 项目名称 | 河南省档案馆消防改造项目 |
| 1.4 | 审批和资金落实 | 项目已经批准，招标人已拥有一笔资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。 |
| 1.5 | 招标范围 | 工程量清单范围内的各项内容。 |
| 1.6 | 标段划分 | 本项目共分为一个标段。 |
| 1.7 | 计划工期 | 合同签订之日起30日内。 |
| 1.8 | 投标有效期 | 7天 |
| 1.9 | 投标人的条件 | 1、本次招标要求：投标人须具备消防设施工程专业承包二级或以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、拟任项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证，且无在建工程（须出具无在建承诺书），如有在建工程一经查实取消其资格。 3、信誉要求：未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的，近三年内在经营活动中没有重大违法记录（以单位出具承诺为准，须加盖企业公章及法人章）。 4、根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，供应商应对本单位信用信息进行查询打印并将打印件加盖单位公章做在响应文件中。（查询日期需在招标公告发布日期之后，投标文件中附相关查询页并加盖投标人公章）。 5、本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.10 | 质量要求 | 合格 |
| 1.11 | 安全要求 | 不发生人员伤亡事故 |
| 1.12 | 投标报价方式 | 采用工程量清单报价的形式 |
| 1.13 | 确定中标人 | 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 1.14 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年，指 2018年1月1日起至今 |
| 2 | 投标文件编制 |  |
| 2.1 | 投标文件正副本份数 | 正本：2份，副本1份。 投标文件不予退还。 |
| 2.2 | 投标文件签署 | 投标人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表应对投标文件中需签字的地方进行签字。 |
| 2.3 | 装订和密封要求 | 1、统一用A4规格幅面打印、装订、分装成技术标书、商务标书两册，并分别编制目录和连续页码。 2、投标文件二正一副，在每一份投标文件封面上应标明“正本”或“副本”字样，如正本和副本不符，以正本为准。 3、按技术标书、商务标书、两包分别密封。 |
| 2.4 | 密封袋格式 | 1、袋上注明：招标人名称、项目名称、投标文件名称、招标编号、技术标书（或商务标书）、投标人（全称）。 2、封口处用封条加以密封，由授权投标代表签名并加盖公章，同时标明“于年月日点分之前（指招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。 |
| 2.5 | 投标语言及计量单位 | 1、投标文件及投标人和招标人就投标所交换的文件，应以中文书写。 2、除招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。 |
| 3 | 投标文件的组成（按以下内容分装成技术、商务两部分） |  |
| 3.1 | 技术标部分（施工组织设计） 包含： | 1．施工方案与技术措施 2．质量管理体系与措施 3．安全管理体系与措施 4．环境保护管理体系与措施 5．工程进度计划与措施 6．资源配备计划 7．确保报价完成工程建设的技术和管理措施 8．劳动力计划安排及劳务分包情况 9. 服务承诺 10.资格审查资料 11.其他资料 |
| 3.2 | 商务标部分 包含： | - 投标函（附件1）； - 开标结果确认承诺书（附件2）； - 法定代表人身份证明书（附件3）； - 授权委托书（附件4）； - 已标价的工程量清单。 |
| 4 | 评标 |  |
| 4.1 | 评标方法： | 综合评估法 |
| 4.2 | 最高限价： | 含税168000元（人民币） |
| 5 | 特别说明 |  |
| 5.1 | 特别说明：无 |  |
| 5.2 | 本包特别否决条款： 1、修改了项目的工程量、名称以及描述等，改变了招标范围等实质内容的。2、投标文件的编制格式不符合招标文件的要求影响到评标分数计算的。3、证明文件提供虚假资料属违法行为。4、不满足招标文件中的关键技术条件或对其他技术条件的偏离超出招标文件规定的最大项数。5、以受让、借用、涂改、盗用、伪造资质证书、图章、图签、签名以及其他弄虚作假的方式参与招投标活动的。6、以他人名义或者允许他人以自己的名义参与招标投标活动的。7、投标人串通参与招投标活动的。8、超过最高限价为无效投标。 |  |

（二）投标人须知

- Ａ说明

1．适用范围

1.1 本招标文件仅是依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》编制，适用于本次招标公告中所述项目的物资采购。

2．定义

2.1 “招标人”是指提出招标项目的业主、法人或者其它组织。

2.2 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争，且具有独立承担民事责任能力并独立于招标人的法人或者其它组织。

2.3 “物资”是指投标人按招标文件规定，向招标人提供的设备、材料等及其它有关技术资料和服务。

2.4 “服务”是指根据招标文件规定，或虽然招标文件没有明确规定，但为保证投标物资的功能、性能和使用的完整性，投标人必须承担的（包括但不限于）运输、培训、安装（或指导安装）、调试、检验、售后服务、技术协助以及其它必要的义务。

3．合格投标人的条件

3.1具有制造或经营招标物资的能力，响应招标并满足招标文件对投标商的资格要求。

3.2严格遵守中华人民共和国有关的法律和规章条例，在招标活动中无欺诈和腐败行为。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任和义务。

Ｂ招标文件说明

5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明所需物资及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（一）招标公告

（二）投标人须知前附表及投标人须知

（三）技术规格、参数及其他要求

（四）评标标准和方法

（五）合同一般条款

（六）附件（投标文件格式）

5.2 招标文件以中文编印或网上以电子版发布。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标物资使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6．招标文件的澄清

6.1 要求对招标文件进行澄清的投标人按招标公告中载明的联系方式以书面、传真通知到招标人。对投标截止十日以前收到的澄清要求，招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清并以书面予以答复，同时该答复提供给每个招标文件的购买人（答复中不标明问题的来源）。

7．招标文件的修改

7.1招标人可因任何原因，在投标截止期前对招标文件进行修改，但原则上应在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件的购买人。

7.2 招标文件的修改以书面、传真方式通知所有招标文件的购买人，并对其具有约束力。招标文件的购买人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。修改文件将构成招标文件的一部分。投标人将被视为编制投标文件时已考虑了上述修改。

7.3招标文件的修改应考虑给予投标人合理的时间制作相应的投标文件。招标人可酌情延长投标截止日期，并以书面、传真方式通知招标文件购买人。

Ｃ投标文件的编写

8．要求

8.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。否则，其投标可能被否决。

8.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件应由投标人法定代表人或委托代理人并对投标人有约束力的代表签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

8.3投标文件应当对招标文件有关交货期（或工期）、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等内容作出响应。

9．投标语言及计量单位

9.1 投标文件及投标人和招标人就投标所交换的文件，均应以中文书写。

9.2 除招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

10．投标文件的组成

- 投标文件由商务部分、技术部分组成。具体内容见前附表。

- 11．投标文件格式

11.1投标人应按招标文件第六部分中提供的投标文件附件格式填写投标函、投标一览表、分项报价表等。并在文件中填写目录与连续页码，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

11.2 投标人必须就全部招标物资投标，招标人不接受只对其中一项或几项物资投标。

11.3 对于招标文件中的技术及商务要求，投标人要逐条响应，说明“满足”或是“偏差”。投标人也可以用文字加以说明。

12．投标报价

12.1 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

12.2 投标总报价应与工程量清单总报价一致。

12.3 投标报价的编制应以招标文件中提供工程量清单和国家及省市技术规范及标准和造价法律法规、部门规章及规范性文件为依据，并结合企业自身的技术与管理水平自主报价，但投标人不得以低于其企业成本报价竞标。

13．投标货币

13.1投标货币为人民币（招标文件中另有规定的从其规定）。

- 14．投标人资格的证明文件

详见投标人须知前附表。

15．投标物资符合招标文件规定的技术响应文件

15.1 投标人须提交证明其拟供物资符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

15.2 技术响应文件包括必要的文字说明、资料和图纸，并须提供以下资料：

（1）保证物资产品质量的生产加工工艺、质量保证措施和生产同类产品的业绩情况；

（2）大型设备应有运输方案、需要进行现场组装的应有组装方案；

（3）保证按期交货的物资制造进度网络图；

（4）在技术规格中规定的保证物资正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

（5）技术服务的内容及时间。

（6）列明主要原材料和主要外购件的来源（如未列明，则视同承诺本厂生产）。

16．投标有效期

16.1投标有效期按投标人须知前附表1.8款的规定。

16.2 在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容；投标人拒绝延长的，其投标失效。

17．投标文件的签署及规定

17.1投标人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表应对投标文件需签字的地方进行签字。

17.2投标文件应打印并装订成册，投标文件的副本为正本的复印件。

17.3投标人对投标文件错处作必要修改或任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表签字方为有效。

17.4投标人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表不得以电话、传真或网络形式提交投标文件及投标文件的修改文件。

Ｄ投标文件的递交

18．投标文件的密封和标记

18.1 投标人应将技术标书、商务标书、分别装入二个袋中用封条加以密封。袋上注明：招标人名称、项目名称、招标编号、技术标书（或商务标书）、投标人（全称）。密封处由授权投标代表签名并加盖公章，同时标明“于年月日点分之前（指招标公告中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

18.2如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按18.1款中的规定进行密封和标记。

18.3如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层袋密封，内层袋的密封与标记同18.1款规定。

18.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标人有权不予受理。

19．递交投标文件的截止时间

19.1所有投标文件不论专人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标人在投标公告中规定的投标截止时间之前送至规定的地点。

20．迟交的投标文件

- 20.1 招标人将拒绝在投标截止时间后收到的任何投标文件。

21．投标文件的修改和撤销

21.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间后，可以撤销投标文件，但投标保证金将被没收。

Ｅ开标和评标

22．开标

- 22.1 招标人在招标公告规定的时间和地点公开开标。投标人应派代表参加。如不参加，投标人将失去对开评标过程提出异议的权利。

22.2 开标时，投标人查验投标文件密封情况，确认无误后由招标人组织拆封唱标。招标人宣读投标人名称、投标价格、折扣声明，以及招标人认为合适的其它内容并记录。

23．评标委员会

23.1 招标人将依法组建评标委员会，成员人数为五人以上单数。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

23.2 评标期间，投标人应按评标委员会的要求提供澄清，所提交的澄清文件与投标文件具有同等效力。

24．对投标文件的审查和响应性的确定

24.1 开标后，招标人对投标文件进行审查，以确定投标文件是否完整有效。

24.2开标时，《投标函》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标函》为准；投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

24.3招标人允许投标文件中存在非实质性偏离。

实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同的范围和履行；

（2）实质性影响所采购设备的技术性能和质量要求；

（3）实质性违背招标文件，限制了买方的权利和中标人合同项下的义务；

（4）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。

（5）国家对招标货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，投标人无法满足该要求。

24.4招标人对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.5 有下列情形之一的，由评标委员会评审后作否决投标处理：

24.5.1 投标主体不符合的：

24.5.1.1 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

24.5.1.2 投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

24.5.1.3 投标联合体没有提交共同投标协议；

24.5.1.4 联合体通过资格预审后在组成上发生变化，含有未经过资格预审或者资格预审不合格的法人或者其他组织；

24.5.1.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的。

24.5.1.6 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，委托两家以上代理商参加投标的，或者制造商与其代理商同时参加投标的。

24.5.1.7 投标人业绩不满足招标文件要求的。

24.5.2 投标文件不符合的：

24.5.2.1 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

24.5.2.2 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，影响实质性评标的；

24.5.2.3 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

24.5.2.4 投标价低于其个别成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

24.5.2.5 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

24.5.2.6 投标文件附有招标人不能接受的条件。

24.5.3 投标人行为不符合的：

24.5.3.1 拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

24.5.3.2 与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

24.5.3.3 以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

24.5.3.4 以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

24.5.4 法律法规及招标文件明确规定可以否决投标的其他情形。

24.6 有下列情形之一的，招标项目作废标处理：

24.6.1 参加投标的合格投标人不足三家，招标失败的；

24.6.2 评标委员会否决所有投标的；或者评标委员会对一部分投标作否决投标处理后其他有效投标不足三家，使投标明显缺乏竞争力，评标委员会决定否决全部投标的;

24.6.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.6.4 因重大变故，采购任务取消或重大变更的；

24.6.5 招标文件存在不合理条款，招标程序不符合规定等原因，被主管部门或者监督部门撤销的。

25．投标文件的澄清

25.1在评标期间，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

25.2 评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。

25.3澄清的答复应以书面形式提交，但不得对投标价格等实质性内容做任何改变。

26．对投标文件的评估和比较

26.1 招标人及其组织的评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

26.2 评标时除考虑投标价以外，还将对投标人的概况、施工能力、技术水平、所投设备的技术先进性程度、资质、信誉、业绩情况、近期履约表现、产品质量、售后服务、产品技术方案、交货期等方面进行综合评议。

27．评标原则及方法

27.1 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

27.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

28．保密

28.1参加物资的评标人员不得将有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向等情况透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

28.2招标人及其评标人员不得将投标人的技术文件和商务文件向第三方传递。

28.3 投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将否决其投标。

Ｆ定标

29．中标候选人的确定原则

29.1 符合招标文件要求，按报价得分高低顺序向招标人推荐中标侯选人。

30．中标人的确定

30.1 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。对排名第一的中标候选人进行进一步的资格审查，对所投标的真实性及履约能力进行进一步的确认。如排名第一的中标候选人未能通过审查或放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以决定重新招标。

30.2 招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。

30.3招标人应当自收到评标报告之日起三日内公示中标候选人，公示期不得少于三日。

31．中标通知

31.1 在投标有效期满之前，招标人以书面方式向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将构成合同的一部分。

32．签订合同

- 32.1 招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内并在投标有效期内，订立书面合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

- 32.3 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第三部分 工程量清单

（另附）

第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 评分标准 （45分） | 投标报价在投标最高限价的90%-100%之间（含90%、100%）的，参与评标基准值计算；不在上述范围内的投标报价不参与评标基准值计算，但报价仍予以赋分。若所有投标人投标报价均不在投标最高限价的90%-100%之间的，则以投标最高限价为评标基准值。 评标基准值=参与评标基准值计算的所有投标报价的算术平均值 投标报价得分=(评标基准价／投标报价）×45 |
| 施工组织设计 评分标准 （55分） | 1、施工方案与技术措施（0-15分） 2、质量管理体系与措施（0-4分） 3、安全管理体系与措施（0-4分） 4、环境保护管理体系与措施（0-3分） 5、工程进度计划与措施（0-4分） 6、资源配备计划（0-4分） 7、确保报价完成工程建设的技术和管理措施（0-4分） 8、劳动力计划安排及劳务分包情况（0-4分） 9、保证机械设备按时进场，保证工程施工的连续性，按照工程要求施工，按时交工（0-2分） 10、承诺工程承包期间确保工作人员和农民工的合法权益，不拖欠工人工资（0-3分） 11、投标人 2018年 01月 01日以来完成的类似项目的消防工程业绩，每有一个得3分，最多得8 分。（业绩以合同签订日期为准） |

1、评审办法

采用综合评分法；评标时先初步审查，审查通过的投标单位再进入详细评审阶段。磋商小组按照上述附表的评分标准和评分办法对通过初步评审的投标人进行详细的评审。磋商小组打分的算术平均值为投标人最终的得分。

2、确定中标候选人原则：

按总得分从高到低排序，总得分最高的为第一中标候选人，次高的为第二中标候选人，以此类推。投标人得分相同时，按投标报价低者为先；得分且投标报价相同时，按施工组织设计得分高者为先；得分仍相同的，由招标人或其授权的磋商小组随机确定排序。

- 第五部分 合同文本

## 参考文本

合同编号：

签订地点：

签订时间：

招标人：        （以下称甲方）

投标人：        （以下称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及           （招标代理机构）               项目（招标编号：         ）的招标文件、乙方的响应文件及中标通知书，甲、乙双方同意共同遵守如下条款：

- 合同价格

合同总金额（大写）（包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用）：人民币                   （¥：                  ）

- 付款时间与比例

付款方式：以实际签订为准；

4、质量要求和技术标准

质量要求和技术标准按照招标文件和乙方响应文件执行。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按照招标文件和乙方响应文件执行

6、验收

6.1乙方在所有设备安装调试完毕后，向甲方发出验收申请。甲方在10日内组织验收（检验与测试的条件和方式：1）投标设备送到交货后，由设备制造厂商授权的技术人员现场安装调试2）安装调试完成后，由招标人组织验收），乙方应给予配合。

6.2如在验收过程中产生异议，甲乙双方均可向同级政府采购管理部门申请，组织专家综合评定。

7、违约责任

7.1乙方未能按期提供设备的，向甲方支付合同金额总价款的5%的违约金；同时，甲方有权要求追偿其他损失，并有权解除合同。

7.2乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收设备，解除合同，乙方须向甲方支付合同金额总价款的5%的违约金。

7.3甲方无正当理由拒收，应向乙方支付合同金额总价款的5%的违约金。

8、合同纠纷处理

8.1因设备的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担，否则，由乙方承担。

8.2合同履行期间，若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可申请同级政府采购管理部门调解。调解不成或不经调解，也可向合同签订的人民法院提起诉讼。

8.3本合同所涉及的设备在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协商不成可向同级政府采购管理部门和其他有关部门肯举报，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9、未尽事宜

本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不得违背本合同实质性条款。

10、其他

10.1详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、响应文件、中标通知书、相关的澄清确认（若有）均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同经甲乙双方授权代表签字，并加盖公章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执一份，送招标代理机构、同级政府采购管理本案各一份。

甲方：（盖章）                             乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

地址：                                     地址：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

电话：                                     电话：

传真：                                     传真：

签约日期：                                 签约日期：

- 附件（投标文件格式）

正本/副本

(项目名称)

招标编号：

投 标 文 件

投 标 人：                            （盖章）

法定代表人或其授权委托人：      （签字或盖章）

年      月      日

附件1

投标函

（招标人名称）     ：

1．我方已仔细研究了（项目名称）     施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥：          ）的投标报价，工期___________日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到___________。

2．我方承诺投标有效期     天，投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．（其他补充说明）。

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

附件2

开标结果确认承诺书

河南省档案馆：

我公司参加贵                      招标(招标编号：---------)。我公司承诺：对贵公司按照国家招投标有关法律法规、程序进行的招标予以确认，并无条件接受评标委员会的评标结果。

投标人名称（公章）：

投标人授权代表签字:

日期：_____年____月___

附件3

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地      址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓      名：         性别：          年龄：          职务：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位章）

年            月          日

附：法定代表人身份证复印件

附件4

- 授权委托书

本人        （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加开标、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年       月      日

附件5

关于投标人为河南省档案馆办公楼消防改造项目提供物资的

资格证明文件

目录

须知

附件5-1 关于资格的声明函

附件5-2 投标人的资格声明

须知

1.1投标人投标时，应填写和提交此后规定的附件，以及提供其它有关资料。

1.2 对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.3 资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.4 投标人提供的资格文件将由招标人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

1.5 投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件5-1

关于资格的声明函

致：河南省档案馆

关于贵方2021年01月12日 招标编号为豫档馆2021--001的招标公告，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的物资，并证明提交的下列文件和说明是真实、有效的：

1.我方的资格声明正本二份，副本一份。

2.本签字人确认资格文件中的说明是真实、有效的。

投标人的名称：

名称：

地址：

电话：

传真：

邮编：

授权签署本资格文件人：

签字：

签字人姓名、职务（印刷字体）

附件5-2

投标人的资格声明

1.投标人名称及概况：

A 投标人名称：_________________________________

B 地址：_______________________________________

传真／电话：________________  邮编:__________

C 成立日期或注册日期：____________________

D 注册资金：___________________

E 最近年度资产负债表（到年月日止）

⑴固定资产：_______________

⑵流动资产：_______________

⑶长期负债：_______________

⑷流动负债：_______________

⑸净值：_______________

F.主要负责人姓名：___________

2.近三年的年营业总额：

| 年份 | 国内 | 国外 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

3.有关开户银行的名称和地址：________________________

兹证明上述声明是真实、有效的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：______________________

授权代表签字：____________________

授权代表职务：____________________

传真／电话：______________________

日期：_______年_____月_____日